Plan de Negocio: Software de Gestión para Hogares Geriátricos

Elaborado Por:

Manuela Suescún Serna

Elkin Darío Ramírez Herrera

Samuel Bastidas Pamplona

Pablo Marín Escobar

Institución Universitaria Salazar y Herrera – IUSH

Profundización desarrollo profesional de soluciones software

Nombre del Profesor: Juan David Fernández Moreno

Fecha: 21 de febrero del 2026

# Plan de Negocio: Software de Gestión para Hogares Geriátricos

# Nombre de la Empresa: VidaPlena

## Introducción:

### Misión: Transformar el cuidado del adulto mayor en Colombia mediante tecnología innovadora que optimice la gestión operativa de hogares geriátricos, garantizando seguridad, calidad en la atención y tranquilidad para residentes, familiares y personal asistencial.

### Visión: Ser la plataforma tecnológica líder en gestión integral de hogares geriátricos en Colombia para 2028, reconocidos por mejorar significativamente la calidad de vida de los adultos mayores y convertir la gestión geriátrica en un modelo de eficiencia, seguridad y atención humanizada.

## Problema

### Envejecimiento acelerado de la población

Colombia cuenta con 2,630 instituciones de atención al adulto mayor según datos del DANE hasta 2020 Hogargeriatricobogota. La población está envejeciendo rápidamente:

- Bogotá lidera con el 16% de hogares con personas mayores, seguida de Antioquia con 14% y Valle del Cauca con 10% Minsalud

- En 2024 se registraron 445,011 nacimientos, la cifra más baja en diez años y un 13.7% menos que en 2023 El Tiempo

- Siete de cada diez adultos mayores no tienen pensión, según la Universidad de La Sabana ANDI

- Un 20% de los adultos mayores vive en hogares unipersonales ANDI

### Riesgos críticos de seguridad

La prevalencia general de caídas en adultos mayores fue del 49% en el último año, con mayor proporción en residentes de hogares geriátricos (52.1%) SciELO. Las consecuencias son graves:

- Del total de caídas, el 66.6% tuvieron consecuencias: traumas y contusiones en 46.9%, fracturas en 31.2% y miedo a caer nuevamente en 21.9% SciELO

- El 79.2% de individuos que presentaron caídas tenía niveles de vitamina D insuficientes SciELO

- El 73% de las personas mayores presenta discapacidad física, el 32% discapacidad múltiple Minsalud

### Sobrecarga del personal de cuidado

Las mujeres asumen el 70% de las labores de cuidado no remuneradas, con jornadas promedio de 7 horas y 44 minutos diarios, frente a 3 horas y 6 minutos de los hombres El Tiempo.

### Gestión ineficiente

Los problemas principales incluyen:

- Documentación manual en papel propensa a errores y pérdida

- Falta de sistemas de alerta temprana para emergencias

- Comunicación deficiente entre personal, familiares y médicos

- No hay trazabilidad de medicación y tratamientos

- Dificultad para generar reportes y cumplir regulaciones

- Ausencia de datos para tomar decisiones preventivas

### Falta de infraestructura tecnológica

En Bogotá, la Secretaría de Salud registra 545 hogares geriátricos y gerontológicos, con promedio de 30 personas institucionalizadas por hogar Concejo de Bogotá D.C.. La mayoría opera sin sistemas digitales integrados.

## Solución

VidaPlena es una plataforma integral de gestión para hogares geriátricos que digitaliza, centraliza y optimiza todos los procesos operativos y asistenciales mediante:

Monitoreo en tiempo real:

- Botones de pánico portátiles para residentes

- Control de acceso y registro de visitas

Sistema de alertas multinivel:

- Alertas críticas (caídas, emergencias médicas) → respuesta inmediata

- Alertas altas (medicación no administrada) → respuesta en minutos

- Alertas medias (cambios en comportamiento) → seguimiento en horas

- Notificaciones por app móvil, panel web y SMS

Registro completo:

- Signos vitales, medicación, actividades, alimentación

- Estados emocionales y bienestar

- Historial médico completo y accesible

Expediente digital del residente:

- Información personal, médica y familiar centralizada

- Documentación digitalizada

Planificación y turnos:

- Registro de actividades realizadas

- Control de asistencia

Comunicación con familiares:

- Whatsapp, Gmail, y teléfono celular.

Programación de actividades:

- Terapias físicas y ocupacionales

- Actividades recreativas y sociales

- Seguimiento de participación

- Evaluación de resultados

Reportes automáticos:

- Cumplimiento normativo

- Auditorías de calidad

- Informes médicos

- Estadísticas de incidentes

Red de Convenios y Servicios Compartidos

VidaPlena contempla, como funcionalidad futura dentro de la plataforma, una red de convenios y servicios compartidos entre hogares geriátricos, instituciones y empresas aliadas. A través de esta red, los hogares suscritos podrán ofrecer y acceder a servicios que no tienen disponibles de forma propia, enriqueciendo la calidad de vida de sus residentes sin requerir inversiones adicionales en infraestructura.

¿En qué consiste?

Desde el sistema, cada hogar podrá publicar los recursos o espacios que tiene disponibles y reservar los de otros. Por ejemplo: un hogar geriátrico que no cuenta con piscina podrá coordinar desde VidaPlena el traslado de sus residentes a la piscina terapéutica de un hotel o de otro hogar aliado que tenga ese espacio disponible. El sistema gestiona la reserva, el registro del traslado y la trazabilidad de los residentes que participan.

Tipos de servicios contemplados en la red:

- Espacios físicos: piscinas terapéuticas, salones, zonas campestres y áreas lúdicas disponibles en hoteles, clubes u otros hogares aliados.

- Especialistas médicos itinerantes: fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, odontólogos y médicos geriátricos que ofrecen sus cupos disponibles a través de la plataforma a varios hogares.

- Actividades deportivas y recreativas: acceso a instalaciones deportivas, zonas verdes campestres y espacios lúdicos en convenio con empresas, fundaciones o entidades públicas.

Esta funcionalidad se encuentra planificada para una fase posterior del desarrollo de VidaPlena y será profundizada dentro del sistema en versiones futuras de la plataforma.

Lista de Hitos

| Cronograma | Implementación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Fundamentos y Arquitectura | Definición de la arquitectura técnica de la plataforma (SaaS en la nube), configuración del entorno de desarrollo, y diseño de la base de datos para el expediente digital del residente (datos personales, médicos y familiares). |
| Semana 2 | Módulo de Gestión de Residentes | Implementación del expediente digital del residente: registro de información personal, historial médico, fotografía de identificación, y documentación digitalizada. Primer módulo funcional demostrable. |
| Semana 3 | Módulo de Control de Medicación | Desarrollo del sistema de control de medicación con código de colores, alertas de horarios de suministro, registro de efectos adversos y gestión de inventario de medicamentos. |
| Semana 4 | Sistema de Alertas Multinivel | Implementación del sistema de alertas críticas, altas y medias (caídas, emergencias, medicación no administrada). Integración de notificaciones por app móvil, panel web y SMS. |
| Semana 5 | Módulo de Personal y Turnos | Desarrollo del módulo de planificación de turnos: asignación de personal, cuadrantes de trabajo, registro de actividades realizadas y control de asistencia. |
| Semana 6 | Portal de Familiares y Comunicación | Desarrollo del portal web para familiares: agendamiento de visitas, acceso a actualizaciones del residente y canal de comunicación con el equipo de cuidado. |
| Semana 7 | Módulo de Actividades y Reportes | Implementación de la programación de terapias físicas, ocupacionales y actividades recreativas. Desarrollo del módulo de reportes para cumplimiento normativo (Ley 1581 de 2012). |
| Semana 8 | Pruebas, Ajustes y Preparación del Piloto | Pruebas integrales de la plataforma (QA), corrección de errores, ajustes de UI/UX para personal con nivel tecnológico variable, y preparación del onboarding para el primer hogar geriátrico piloto (20–50 residentes). |

## Posibles Clientes

Hogares geriátricos privados (tamaño medio):

- 20-60 residentes

- Estratos socioeconómicos 3-5

- Ubicados en principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla)

- Con capacidad de inversión en tecnología

- Interesados en diferenciación por calidad

Hogares geriátricos de cadena:

- Grupos que operan múltiples centros

- Necesidad de centralizar información

- Mayor presupuesto para tecnología

- Buscan estandarizar procesos

Hogares geriátricos pequeños:

- 5-20 residentes

- Con versión simplificada (plan básico)

- Precio accesible

Centros de día:

- Atención diurna sin residencia

- Necesitan gestión de actividades y seguimiento

Servicios de atención domiciliaria:

- Empresas que proveen cuidadores a domicilio

- Requieren coordinación y seguimiento remoto

Instituciones sin ánimo de lucro:

- Fundaciones y organizaciones benéficas

- Versión con descuento social

Director/Administrador del hogar geriátrico:

- Edad: 35-60 años

- Profesión: Enfermería, Administración en Salud, Medicina

- Nivel educativo: Profesional con especialización

- Preocupaciones principales: calidad del cuidado, cumplimiento normativo, rentabilidad

- Abierto a tecnología, pero necesita demostración de ROI claro

Características del usuario final:

- Personal de enfermería y cuidado (20-50 años)

- Nivel educativo variable (técnico a profesional)

- Necesita interfaz intuitiva y capacitación

- Trabaja en turnos, requiere acceso móvil

## Perfil Demográfico

### Características principales

Edad:

- Edad promedio en hogares geriátricos: 77 años SciELO

- Mayoría entre 70-85 años

- Creciente segmento de mayores de 85 años

Género:

- 60% mujeres, 40% hombres SciELO

Nivel socioeconómico:

- Hogares privados: estratos 3-6

- Predominio del nivel socioeconómico bajo en 63.8% SciELO

- Creciente clase media que puede pagar servicios

Nivel educativo:

- El 14.5% de las personas adultas mayores no sabe leer y escribir DANE

- Mayoría con educación primaria o secundaria

- Minoría con educación universitaria

### Condiciones de salud prevalentes

- Discapacidad física en el 73% de personas mayores Minsalud

- Deterioro visual en 88.9% de la población Minsalud

- Deterioro auditivo en 27.2% de adultos mayores Minsalud

- Síntomas depresivos en 41% Minsalud

- Enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, artritis)

### Diversidad étnica

Colombia tiene población adulta mayor diversa:

- Mestizos (mayoría)

- Población afrocolombiana

- Indígenas

- Población ROM (gitana)

El software debe ser culturalmente neutral y accesible para todas las etnias, con capacidad de personalización según necesidades específicas culturales y alimentarias.

## Competidores

### Colombia

1. Galatea (BlueSoftware)

- Descripción: Software 100% en la nube para hogares geriátricos

- Fortalezas: Empresa colombiana establecida, historial clínico completo, integración de datos

- Debilidades: Enfoque más tradicional, menos énfasis en alertas en tiempo real

- Mercado: Clínicas y hogares geriátricos privados

https://web.bluesoftware.com.co/services/software-hogares-geriatricos-galatea/

2. AdminSalud App

- Descripción: Software de gestión administrativa y de salud

- Fortalezas: Supervisión en tiempo real, identificación fotográfica, sistema de medicación con códigos de color

- Debilidades: Interfaz puede ser compleja

- Mercado: Hogares geriátricos medianos y grandes

https://adminsaludadultomayor.com/software-para-hogar-geriatrico/

### Internacionales con Presencia Regional

3. Gerosalus

- Origen: España

- Descripción: ERP completo para centros geriátricos

- Fortalezas: 5,000 clientes en 29 países, solución muy completa

- Debilidades: Precio alto, puede ser sobrecargado para centros pequeños, no adaptado a normativa colombiana específica

https://www.gerosalus.com/

4. Clinic Cloud

- Origen: España

- Descripción: Software sanitario adaptable a residencias

- Fortalezas: Perfiles personalizados, historial médico digital, seguridad de datos

- Debilidades: Interfaz genérica no específica para geriatría

https://clinic-cloud.com/blog/software-gestion-residencias-ancianos-tercera-edad

5. ResiPlus

- Origen: España

- Descripción: Software líder en gestión de centros geriátricos

- Fortalezas: Experiencia desde 2013, funcionalidad completa

- Debilidades: Enfoque europeo, adaptación a Colombia limitada

https://addinformatica.com/

### Análisis Competitivo

Ventajas de VidaPlena:

- Diseño específico para el mercado colombiano:

  - Cumplimiento normativo local (Ley 1581 de 2012)

  - Precios adaptados a economía local

  - Soporte en español y zona horaria local

  - Integración con sistemas de salud colombianos (BDUA, RIPS)

- Enfoque en seguridad y alertas:

  - Sistema de alertas multinivel más robusto que competidores

  - Integración con IoT (botones de pánico, sensores) desde MVP

  - Detección temprana de riesgos

- Modelo de precios accesible:

  - SaaS escalable según tamaño del hogar

  - Sin grandes inversiones iniciales

  - Planes desde $50 USD/mes para hogares pequeños

- Experiencia de usuario superior:

  - UI/UX diseñada para personal con nivel tecnológico variable

  - App móvil nativa para acceso en turnos

  - Capacitación incluida

- Soporte local y personalización:

  - Equipo de implementación en Colombia

  - Personalización según necesidades específicas

  - Respuesta rápida a soporte

Desventajas vs. competidores establecidos:

- Menor trayectoria y referencias

- Menores recursos para marketing inicial

- Funcionalidades completas se desarrollarán gradualmente

Estrategia para competir:

- Enfoque inicial en nichos desatendidos (hogares medianos 20-50 residentes)

- Diferenciación por servicio al cliente y adaptación local

- Alianzas con proveedores de dispositivos IoT

- Precio competitivo con calidad superior

- Marketing digital agresivo y demos gratuitas

Diagramas:

Entidad-Relación:

Casos de Uso:

Máquinas de Estado:

Estructura de datos:

| Tabla | Columna | TipoDato | Longitud | Nulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alerta | idAlerta | int | NULL | NO |
| Alerta | idPaciente | int | NULL | NO |
| Alerta | idUsuario | int | NULL | YES |
| Alerta | TipoAlerta | varchar | 50 | NO |
| Alerta | NivelPrioridad | varchar | 20 | NO |
| Alerta | Descripcion | text | 2147483647 | YES |
| Alerta | Estado | varchar | 20 | NO |
| Alerta | FechaHora | datetime | NULL | NO |
| Alerta | FechaResolucion | datetime | NULL | YES |
| Alerta | Observaciones | text | 2147483647 | YES |
| Familiar | idFamiliar | int | NULL | NO |
| Familiar | idPaciente | int | NULL | NO |
| Familiar | Nombre | varchar | 100 | NO |
| Familiar | Apellido | varchar | 100 | NO |
| Familiar | Parentesco | varchar | 50 | NO |
| Familiar | Telefono | varchar | 20 | YES |
| Familiar | Email | varchar | 100 | YES |
| Familiar | Activo | bit | NULL | YES |
| Familiar | FechaCreacion | datetime | NULL | YES |
| Hogar | idHogar | int | NULL | NO |
| Hogar | Nombre | varchar | 100 | NO |
| Hogar | Direccion | varchar | 200 | NO |
| Hogar | Ciudad | varchar | 60 | NO |
| Hogar | Telefono | varchar | 20 | YES |
| Hogar | Email | varchar | 100 | YES |
| Hogar | Capacidad | int | NULL | NO |
| Hogar | FechaCreacion | datetime | NULL | YES |
| Medicacion | idMedicacion | int | NULL | NO |
| Medicacion | idPaciente | int | NULL | NO |
| Medicacion | idUsuario | int | NULL | NO |
| Medicacion | NombreMedicamento | varchar | 100 | NO |
| Medicacion | Dosis | varchar | 50 | NO |
| Medicacion | Frecuencia | varchar | 50 | NO |
| Medicacion | ViaAdministracion | varchar | 50 | YES |
| Medicacion | HoraProgramada | time | NULL | YES |
| Medicacion | EstadoAdmin | varchar | 20 | NO |
| Medicacion | EfectosAdversos | text | 2147483647 | YES |
| Medicacion | FechaHora | datetime | NULL | NO |
| Paciente | idPaciente | int | NULL | NO |
| Paciente | idHogar | int | NULL | NO |
| Paciente | idUsuario | int | NULL | YES |
| Paciente | Nombre | varchar | 100 | NO |
| Paciente | Apellido | varchar | 100 | NO |
| Paciente | FechaNacimiento | date | NULL | NO |
| Paciente | Genero | varchar | 10 | NO |
| Paciente | Eps | varchar | 100 | YES |
| Paciente | GrupoSanguineo | varchar | 5 | YES |
| Paciente | FechaIngreso | date | NULL | NO |
| Paciente | EstadoSalud | varchar | 20 | NO |
| Paciente | Estado | varchar | 20 | NO |
| Paciente | Observaciones | text | 2147483647 | YES |
| Paciente | FechaCreacion | datetime | NULL | YES |
| PacienteInformacion | idInformacion | int | NULL | NO |
| PacienteInformacion | idPaciente | int | NULL | NO |
| PacienteInformacion | Eps | varchar | 100 | YES |
| PacienteInformacion | Alimentacion | text | 2147483647 | YES |
| PacienteInformacion | Complemento | text | 2147483647 | YES |
| PacienteInformacion | Medicacion | text | 2147483647 | YES |
| PacienteInformacion | Alergias | text | 2147483647 | YES |
| PacienteInformacion | Antecedentes | text | 2147483647 | YES |
| PacienteInformacion | Diagnosticos | text | 2147483647 | YES |
| PacienteInformacion | FechaCreacion | datetime | NULL | YES |
| PacienteInformacion | FechaActualizacion | datetime | NULL | YES |
| SignosVitales | idRegistro | int | NULL | NO |
| SignosVitales | idPaciente | int | NULL | NO |
| SignosVitales | idUsuario | int | NULL | NO |
| SignosVitales | PresionArterial | varchar | 20 | YES |
| SignosVitales | Temperatura | decimal | NULL | YES |
| SignosVitales | FrecuenciaCardiaca | int | NULL | YES |
| SignosVitales | FrecuenciaRespiratoria | int | NULL | YES |
| SignosVitales | SaturacionOxigeno | decimal | NULL | YES |
| SignosVitales | Peso | decimal | NULL | YES |
| SignosVitales | Observaciones | text | 2147483647 | YES |
| SignosVitales | FechaHora | datetime | NULL | NO |
| Turno | idTurno | int | NULL | NO |
| Turno | idUsuario | int | NULL | NO |
| Turno | idHogar | int | NULL | NO |
| Turno | HoraInicio | datetime | NULL | NO |
| Turno | HoraFin | datetime | NULL | NO |
| Turno | Observaciones | text | 2147483647 | YES |
| Turno | FechaCreacion | datetime | NULL | YES |
| Usuario | idUsuario | int | NULL | NO |
| Usuario | idHogar | int | NULL | NO |
| Usuario | Nombre | varchar | 100 | NO |
| Usuario | Apellido | varchar | 100 | NO |
| Usuario | Genero | varchar | 10 | NO |
| Usuario | Telefono | varchar | 20 | YES |
| Usuario | Email | varchar | 100 | YES |
| Usuario | Contrasena | varchar | 255 | NO |
| Usuario | Rol | varchar | 30 | NO |
| Usuario | Activo | bit | NULL | YES |
| Usuario | FechaCreacion | datetime | NULL | YES |
| Visita | idVisita | int | NULL | NO |
| Visita | idFamiliar | int | NULL | NO |
| Visita | idPaciente | int | NULL | NO |
| Visita | FechaHoraProg | datetime | NULL | NO |
| Visita | Estado | varchar | 20 | NO |
| Visita | Observaciones | text | 2147483647 | YES |
| Visita | FechaCreacion | datetime | NULL | YES |